| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19.063.313-6 | 21.557.557-8 | 20.165.029-1 |
| Nombres | Camila | Vicente | Marcela |
| Apellidos | Gutiérrez | Fuentes | Mena |
| Roles | QA / Testing / Frontend (UX-UI) | Líder Técnico / Backend / DBA (arquitectura cloud) | Project Manager / Scrum Master / Backend |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Paw+ — Plataforma web para la gestión de adopciones y el financiamiento de ONG de rescate animal. |
| --- | --- |
| Descripción | Paw+ es una aplicación web que centraliza en una sola plataforma la gestión de adopciones y las campañas de recaudación (crowdfunding) de las ONG de rescate animal, conectándolas de forma directa y transparente con las personas naturales. |
| Problemática detectada | Las ONG de rescate animal operan de forma fragmentada en redes sociales inconexas. Esto provoca pérdida de información, desconfianza de los donantes por falta de centralización y procesos de adopción ineficientes, afectando su sustentabilidad. |
| Solución esperada | Una plataforma web centralizada, segura y transparente que unifique la galería de adopciones, las campañas de crowdfunding con pagos reales y la gestión por roles (Administrador, ONG y Persona Natural). |
| Objetivos generales | Desarrollar e implementar una aplicación web cloud que centralice la gestión de campañas de financiamiento (crowdfunding) y la exhibición de animales en adopción para ONG de rescate animal, optimizando su interacción con personas naturales. |
| Objetivos específicos | 1) Implementar un módulo de exhibición y adopción (galería de animales y formularios de postulación). 2) Integrar un sistema de recaudación seguro (crowdfunding con pasarela de pagos MercadoPago). 3) Gestionar usuarios y roles con autenticación segura (JWT). 4) Asegurar la calidad del producto mediante pruebas unitarias, de integración, funcionales y de estrés. |
| Alcance del proyecto | El MVP permite a una ONG registrarse (previa aprobación de un administrador), publicar animales en adopción y lanzar campañas de recaudación activas; y a una persona natural visualizar la galería, postular a adopciones y realizar donaciones reales por MercadoPago. La solución se construye como una arquitectura de microservicios (seis servicios + API Gateway) con persistencia independiente por servicio en Supabase. |

3. Contexto del proyecto

Actualmente las ONG de rescate animal en Chile gestionan la difusión de rescates, la búsqueda de hogares y las campañas de recaudación a través de redes sociales inconexas (Instagram, Facebook). Esto genera pérdida sistemática de información, procesos manuales y desconfianza en los donantes por falta de trazabilidad.

La motivación del proyecto es entregar a estas organizaciones una herramienta tecnológica única que centralice adopciones y recaudación, reduciendo su carga administrativa y aumentando la transparencia hacia quienes desean adoptar o donar. Además, permite al equipo consolidar competencias Full-Stack demandadas en la industria (React + Spring Boot).

4. Metodología

Se adopta la metodología Ágil con el marco de trabajo Scrum, organizada en Sprints de 2 semanas con revisión de avance al final de cada uno. A nivel arquitectónico se aplica un patrón de microservicios, y dentro de cada servicio el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), con un enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP).

Descripción Metodología

El desarrollo se estructura en tres Sprints. En cada Sprint el equipo prioriza el Product Backlog, desarrolla incrementos de software funcionando y valida los avances. La comunicación es continua y las tareas se gestionan en un tablero Kanban. La solución se aborda de forma incremental: primero la base (usuarios y galería), luego la recaudación y los pagos, y finalmente el aseguramiento de calidad y la documentación.

5. Descripción técnica de la solución

Paw+ se implementa como una aplicación web desacoplada de arquitectura de microservicios.

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Arquitectura de la solución: microservicios independientes, comunicados por REST a través de un API Gateway (punto de entrada único con ruteo, CORS y seguridad JWT). Frontend: React + Vite (SPA), con Tailwind CSS. Roles: Administrador, ONG y Persona Natural. Backend: seis microservicios Spring Boot (Java 21) — Usuarios, Adopciones, Campañas (Crowdfunding), Donaciones, Feed y Notificaciones — con API REST, Spring Security y cifrado BCrypt. Base de datos: PostgreSQL administrado en Supabase, con un esquema independiente por microservicio. Integración externa: pasarela de pagos MercadoPago (checkout, pagos y webhook). Infraestructura a utilizar: despliegue en la nube (Vercel para el frontend, PaaS para el backend), contenedores con Docker y variables de entorno para la configuración por ambiente (desarrollo, pruebas y producción).

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Configuración de arquitectura cloud y base de datos | Crear los proyectos, repositorios, base de datos Supabase y estructura de microservicios. | GitHub, Supabase, Spring Boot | Sprint 1 (2 sem) | Vicente (Líder Técnico) / Marcela | — |
| 2.- | Módulo de Usuarios, autenticación y roles | Registro y login con JWT, perfiles y aprobación de ONG por el administrador. | Spring Boot, Spring Security | Sprint 1 (2 sem) | Vicente / Marcela | — |
| 3.- | Galería de adopciones y formularios | Publicación de animales, galería pública y formularios de postulación. | Spring Boot, React | Sprint 2 (2 sem) | Camila / Vicente | — |
| 4.- | Crowdfunding e integración de pagos | Campañas con meta y progreso; donaciones reales con MercadoPago. | Spring Boot, MercadoPago SDK | Sprint 2 (2 sem) | Marcela | — |
| 5.- | Feed, notificaciones y API Gateway | Publicaciones de la ONG, notificaciones y enrutamiento centralizado. | Spring Cloud Gateway | Sprint 2 (2 sem) | Vicente | — |
| 6.- | Aseguramiento de calidad (pruebas) | Pruebas unitarias, de integración, funcionales y de estrés; mejoras. | JUnit, Mockito, MockMvc, Vitest, k6 | Sprint 3 (2 sem) | Camila / Equipo | — |
| 7.- | Documentación y presentación final | Informe, diagramas UML, evidencias de QA y defensa oral. | Word, PowerPoint | Sprint 3 (2 sem) | Equipo | — |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe del proyecto | Documento con contexto, requerimientos, diseño (UML), configuración, datos y aseguramiento de calidad. | Repositorio oficial / Documentación |
| 2 | Presentación de la defensa | Diapositivas de la presentación final del proyecto. | Repositorio oficial / Documentación |
| 3 | Código fuente | Repositorio con los microservicios (Spring Boot) y el frontend (React). | Repositorio oficial / Producto |
| 4 | Diagramas UML | Casos de uso, clases, estados, componentes y despliegue. | Repositorio oficial / Documentación |
| 5 | Evidencias de pruebas (QA) | Resultados de cobertura (JaCoCo), pruebas de integración, funcionales y de estrés. | Repositorio oficial / Documentación |
| 6 | Carta Gantt / Tablero de avance | Planificación y seguimiento del proyecto por sprints. | Repositorio oficial / Documentación |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis, diseño y documentación (UML, MER, wireframes) | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de arquitectura cloud y base de datos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usuarios, autenticación y roles |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galería de adopciones y formularios |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crowdfunding e integración de pagos (MercadoPago) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Feed, notificaciones y API Gateway |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Aseguramiento de calidad (unit., integr., func., estrés) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Mejoras y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Preparación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Herramientas de apoyo: GitHub (control de versiones), Supabase (base de datos), MercadoPago (pagos sandbox), Postman (pruebas de API), Docker (contenedores) y Power BI (dashboards de resultados de pruebas). El equipo trabaja bajo tres entornos: desarrollo, pruebas y producción.